Aplicativo Guia-TST (link)

Diário de Bordo - Informática

- 15/06

  - Idealizado como o aplicativo irá ser criado. Foi feito um brainstorm com toda a equipe de modo a planejar o conceito inicial do banco de dados, assim como o entendimento de todo o sistema.

- 16/06

  - Modelo lógico do banco de dados finalizado, e criação das classes para trabalhar com o banco de dados. Início do desenvolvimento da documentação do sistema.

- 17/06

  - Inicio da modelagem da importação dos dados sobre as NR’s para o banco de dados, criação de algoritmos e das instruções SQL para tal. Também foram iniciadas as prototipagens das telas e os códigos html.

- 20/06

  - Começo da importação dos dados para o banco de dados, listagem de dados, processamento dos dados para alteração, criação e exclusão.

  - Continuação do desenvolvimento dos códigos html sobre os layouts desenvolvidos.

- 21/06

  - Criação dos diagramas para a documentação.

  - Iniciada a implementação da tela de cadastro.

  - Criada o modelo da tela de resultado.

- 22/06

  - Implementado o html do layout das funções de deleção.

  - Iniciado o documento que contém as informações sobre o software.

  - Finalizada uma versão beta do Banco de dados.

  - Realizado uma mesclagem dos arquivos entre os grupos, para que todos trabalhem em uma versão mais atualizada do sistema.

  - As interfaces de listagem de dados foram editadas.

  - Implementação do modelo da tela de cadastro e inicial.

  - Finalizada prototipagem tela cadastro

- 23/06

  - Foram feitos mais alguns ajustes de mesclagem no código principal.

  - Início do desenvolvimento da Prototipação do aplicativo móvel.

  - Edições nos arquivos de estilo.

  - Ajustes de estilo das paginas que listam as tabelas.

- 24/06

  - Correção de erros em códigos de importação dos dados no sistema e consequente conclusão da importação dos dados no banco de dados.

  - Finalização da implementação dos códigos HTML e dos PHP.

- 27/06

  - Finalização do protótipo móvel.

  - Finalização da documentação.

  - Inicio dos testes.

  - Conclusão dos  fluxogramas.

- 28/06

  - Termino dos testes com o mesmo.

  - Desenvolvimento do tutorial do sistema.